PHẦN 1 - PHÂN TÍCH PRODUCT BACKLOG

| Hạng mục | Đúng/Sai | Vi phạm tiêu chí/quy tắc nào | Lý do |
| --- | --- | --- | --- |
| H1 | Sai | D.E.E.P - Detailed appropriately | Thẻ chỉ có tiêu đề, không mô tả yêu cầu nên Developers không hiểu rõ chức năng cần làm. |
| H2 | Sai | D.E.E.P - Prioritized; ưu tiên theo giá trị | Tính năng đổi màu giao diện nằm trên tính năng tự động chia tiền dù chưa có căn cứ cho thấy nó có giá trị cao hơn. |
| H3 | Sai | D.E.E.P - Estimated, Detailed appropriately, Emergent | Thẻ chỉ có tiêu đề ngắn và ước lượng chung chung là “lớn”, chưa đủ để Developers hiểu và đánh giá sơ bộ công việc. |
| H4 | Sai | Quy tắc quyền sở hữu Product Backlog | Tú là Developer nên không được tự ý thêm thẻ và thay đổi thứ tự Product Backlog; việc thấy cần làm gấp không thay thế quyền quyết định của Product Owner. |
| H5 | Sai | Quy tắc luồng công việc và tiêu chuẩn Done | Bảng thiếu cột kiểm thử/xác minh và cho phép thẻ code xong vào Done dù chưa chắc đã đạt tiêu chuẩn hoàn thành. |

Lưu ý về bẫy dữ liệu: Hạng mục H2 sai vì thứ tự ưu tiên chưa phản ánh giá trị sản phẩm được xác định, chứ không phải cứ tính năng giao diện là luôn có giá trị thấp hơn tính năng chia tiền. Thứ tự cuối cùng cần do Product Owner quyết định dựa trên giá trị và các thông tin liên quan.

PHẦN 2 - SỬA LỖI

H1 - Làm tính năng đi ghép: Product Owner cần làm rõ thẻ thành các Product Backlog Item cụ thể, có mô tả, giá trị mong đợi và tiêu chí chấp nhận phù hợp trước khi Developers bắt đầu thực hiện.

H2 - Thứ tự ưu tiên: Product Owner đánh giá và sắp xếp lại các thẻ theo giá trị, rủi ro và nhu cầu người dùng; nếu tính năng tự động chia tiền có giá trị cao hơn thì phải đặt thẻ này lên trên thẻ đổi màu giao diện.

H3 - Khách đánh giá bạn đi ghép: Bổ sung mô tả về người đánh giá, nội dung đánh giá và kết quả mong đợi; làm rõ phạm vi để ước lượng sơ bộ, đồng thời tiếp tục hoàn thiện thẻ khi gần đến lượt triển khai.

H4 - Tối ưu tốc độ tải bản đồ: Tú đề xuất thẻ “Tối ưu tốc độ tải bản đồ” với Product Owner Đức; Đức xem xét giá trị và quyết định có thêm thẻ vào Product Backlog hay không, cũng như vị trí ưu tiên của thẻ.

H5 - Sửa luồng cột Trello: Bổ sung cột kiểm thử trước Done và chỉ chuyển thẻ sang Done khi đã đáp ứng Definition of Done (DoD).

Thứ tự cột Trello sau khi sửa:

Product Backlog

Các hạng mục do PO quản lý và ưu tiên

Sprint Backlog

Các hạng mục được chọn cho Sprint

In Progress

Đang thực hiện

Testing / Review

Kiểm thử, rà soát theo DoD

Done

Đã đáp ứng đầy đủ DoD

Kết luận

- D.E.E.P: Thẻ cần đủ chi tiết theo mức ưu tiên, được ước lượng sơ bộ, có thể tiếp tục bổ sung và được sắp xếp theo giá trị.

- Product Owner: Đức chịu trách nhiệm quản lý và sắp xếp Product Backlog; Developers có thể đề xuất nhưng không tự ý thay đổi thứ tự.

- Trello: Thẻ đi từ trái sang phải và chỉ vào Done khi thực sự đáp ứng DoD.